Riesgo

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 001 |
| Nombre | Expiración de fecha de entrega |
| Descripción | No cumplir con el desarrollo del software a tiempo |
| Probabilidad de Ocurrencia | Poco probable |
| Efecto | Serio |
| Directo o Indirecto | Directo |
| Plan de Contingencia | Aplicar más horas de trabajo en el proyecto |
| Tipo | Riesgo de Estimación |

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 002 |
| Nombre | Falta de funcionalidades |
| Descripción | Las funcionalidades ampliadas en el análisis de requerimientos, no se lograran implementar todas. |
| Probabilidad de Ocurrencia | Probable |
| Efecto | Serio |
| Directo o Indirecto | Directo |
| Plan de Contingencia | Aplicar más horas de trabajo |
| Tipo | Riesgo de Requerimiento |

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 003 |
| Nombre | Gestión inapropiada |
| Descripción | La gestión del desarrollo del software no se gestione de buena manera |
| Probabilidad de Ocurrencia | Moderada |
| Efecto | Catastrófico |
| Directo o Indirecto | Directo |
| Plan de Contingencia | Analizar la documentación del software a menudo |
| Tipo | Riesgo de Empresa |

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 004 |
| Nombre | Lentitud del internet |
| Descripción | La internet no estable puede ocasionar el aprendizaje necesario para aplicar las funcionalidades del proyecto |
| Probabilidad de Ocurrencia | Moderada |
| Efecto | Tolerables |
| Directo o Indirecto | Indirecto |
| Plan de Contingencia | Hacerle mantenimiento al router a menudo |
| Tipo | Riesgo de Empresa |

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 005 |
| Nombre | Poco conocimiento de Tecnología |
| Descripción | Al estar utilizando tecnología no conocida se tiene poco conocimiento de cómo aplicarla |
| Probabilidad de Ocurrencia | Moderada |
| Efecto | Serio |
| Directo o Indirecto | Directo |
| Plan de Contingencia | Aprender y aplicar conocimientos adquiridos |
| Tipo | Riesgo de Tecnología |

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 006 |
| Nombre | Computador falle |
| Descripción | El computador puede que sus piezas fallen y no vuelva a prender. |
| Probabilidad de Ocurrencia | Baja |
| Efecto | Catastrófico |
| Directo o Indirecto | Directo |
| Plan de Contingencia | Respaldo del software y documentación en un disco duro externo |
| Tipo | Riesgo de Tecnología |

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 007 |
| Nombre | Análisis de requerimientos erróneos |
| Descripción | Al no visionarse de manera adecuada el proyecto puede que los requerimientos no se evalúen con claridad |
| Probabilidad de Ocurrencia | baja |
| Efecto | Serio |
| Directo o Indirecto | Directo |
| Plan de Contingencia | Más reuniones y evaluar los requerimientos especificados |
| Tipo | Riesgo de Requerimiento |

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 008 |
| Nombre |  |
| Descripción |  |
| Probabilidad de Ocurrencia |  |
| Efecto |  |
| Directo o Indirecto |  |
| Plan de Contingencia |  |
| Tipo |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 001 |
| Nombre |  |
| Descripción |  |
| Probabilidad de Ocurrencia |  |
| Efecto |  |
| Directo o Indirecto |  |
| Plan de Contingencia |  |
| Tipo |  |
| Código | 001 |
| Nombre |  |
| Descripción |  |
| Probabilidad de Ocurrencia |  |
| Efecto |  |
| Directo o Indirecto |  |
| Plan de Contingencia |  |
| Tipo |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 001 |
| Nombre |  |
| Descripción |  |
| Probabilidad de Ocurrencia |  |
| Efecto |  |
| Directo o Indirecto |  |
| Plan de Contingencia |  |
| Tipo |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 001 |
| Nombre |  |
| Descripción |  |
| Probabilidad de Ocurrencia |  |
| Efecto |  |
| Directo o Indirecto |  |
| Plan de Contingencia |  |
| Tipo |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 001 |
| Nombre |  |
| Descripción |  |
| Probabilidad de Ocurrencia |  |
| Efecto |  |
| Directo o Indirecto |  |
| Plan de Contingencia |  |
| Tipo |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 001 |
| Nombre |  |
| Descripción |  |
| Probabilidad de Ocurrencia |  |
| Efecto |  |
| Directo o Indirecto |  |
| Plan de Contingencia |  |
| Tipo |  |